รายงานติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

โครงการที่ดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    ในไตรมาสที่ 1 และ 2

โครงการที่มีเป้าหมายที่จะดำเนินการในปี 2563  จำนวน  384  โครงการ  และคณะผู้บริหารได้พิจารณานำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2561-2565) มาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีประมาณ  2563   จำนวน 129  โครงการ

คิดเป็นร้อยละ  129 x 100  = 33.59 %  ของโครงการเป้าหมายในปี 2563

384

และช่วงไตรมาสที่   1  และ   2   จำนวนโครงการที่ดำเนินการในข้อบัญญัติปีงบรายจ่ายประจำปีประมาณ  2563   ดังนี้

1. โครงการที่แล้วเสร็จ 		    	จํานวน    58  โครงการ  		คิดเป็นร้อยละ   44.96 %

2. โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ   	จํานวน     4    โครงการ  		คิดเป็นร้อยละ     3.10 %

3. โครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการ    	จํานวน    67   โครงการ  		คิดเป็นร้อยละ   51.94 %

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) รอบเดือนเมษายน 2563 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

ยุทธศาสตร์  	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา	พัฒนาเส้นทางคมนาคม การจราจร ท่อระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐานสะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน) | หน่วยดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน ( การติดตามและประเมินผล) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโคกยาว | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 95,000 | 95,000 | - | ดำเนินการ ธ.ค.62 | กองช่าง | แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา | - เป็นโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) นำมาทำเป็นข้อบัญญัติ ปี พ.ศ. 2563 |
| 2 | ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านโชคชัยพร | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 188,000 | 187,000 | 1,000 | ดำเนินการ ม.ค.63 | กองช่าง | แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา | - เป็นโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) นำมาทำเป็นข้อบัญญัติ ปี พ.ศ. 2563 |
| 3 | ก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ 6 ไปบ้านหนองถ่ม | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 99,000 | 99,000 | - | ดำเนินการ ม.ค.63 | กองช่าง | เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา | - เป็นโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) นำมาทำเป็นข้อบัญญัติ ปี พ.ศ. 2563 |

1

ยุทธศาสตร์  	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา	พัฒนาเส้นทางคมนาคม การจราจร ท่อระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐานสะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน) | หน่วยดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน ( การติดตามและประเมินผล) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านตาดไฮ | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 299,000 | 298,000 | 1,000 | ดำเนินการ ธ.ค.62 | กองช่าง | แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา | - เป็นโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) นำมาทำเป็นข้อบัญญัติ ปี พ.ศ. 2563 |
| 5 | ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 301,000 | 300,000 | 1,000 | ดำเนินการ ม.ค.63 | กองช่าง | แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา | - เป็นโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) นำมาทำเป็นข้อบัญญัติ ปี พ.ศ. 2563 |
| 6 | ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 99,000 | 99,000 | - | ดำเนินการ ม.ค.63 | กองช่าง | แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา | - เป็นโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) นำมาทำเป็นข้อบัญญัติ ปี พ.ศ. 2563 |

2

ยุทธศาสตร์  	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา	พัฒนาเส้นทางคมนาคม การจราจร ท่อระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐานสะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน) | หน่วยดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน ( การติดตามและประเมินผล) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านโนนป่าข่า | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 301,000 | 300,000 | 1,000 | ดำเนินการ ก.พ.63 | กองช่าง | แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา | - เป็นโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) นำมาทำเป็นข้อบัญญัติ ปี พ.ศ. 2563 |
| 8 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ท่อ คสล. แบบฝ่าซีก (มีฝาปิด) หมู่ที่ 4 | รางระบายน้ำ ท่อ คสล. แบบฝ่าซีก (มีฝาปิด) | 173,000 | 171,489 | 1,511 | ดำเนินการ มี.ค.63 | กองช่าง | แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา | - เป็นโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) นำมาทำเป็นข้อบัญญัติ ปี พ.ศ. 2563 |
| 9 | ก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการ อบต. | โรงจอดรถ | 200,000 | 199,000 | 1,000 | ธ.ค.62 | กองช่าง | -แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา | - เป็นโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) นำมาทำเป็นข้อบัญญัติ ปี พ.ศ. 2563 |

3

ยุทธศาสตร์  	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา	พัฒนาเส้นทางคมนาคม การจราจร ท่อระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐานสะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน) | หน่วยดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน ( การติดตามและประเมินผล) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านคำสร้างช้าง | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 300,000 | - | - | - | กองช่าง | -โอนเปลี่ยนแปลงโครงการเป็นร่องระบายน้ำ ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน | - เป็นโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) นำมาทำเป็นข้อบัญญัติ ปี พ.ศ. 2563 |
| 11 | ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองถ่ม | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 301,000 | 300,000 | 1,000 | พ.ย.62 | กองช่าง | แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา | - เป็นโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) นำมาทำเป็นข้อบัญญัติ ปี พ.ศ. 2563 |
| 12 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ท่อ คสล. แบบฝ่าซีก (มีฝาปิด) หมู่ที่ 4 | รางระบายน้ำ ท่อ คสล. แบบฝ่าซีก (มีฝาปิด) | 124,000 | 123,000 | 1,000 | มี.ค.63 | กองช่าง | แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา | - เป็นโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) นำมาทำเป็นข้อบัญญัติ ปี พ.ศ. 2563 |

4

ยุทธศาสตร์  	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา	พัฒนาเส้นทางคมนาคม การจราจร ท่อระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐานสะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน) | หน่วยดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน ( การติดตามและประเมินผล) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ท่อ คสล. แบบฝ่าซีก (มีฝาปิด) บ้านหนองคูน้อย หมู่ที่ 5 | รางระบายน้ำ ท่อ คสล. แบบฝ่าซีก (มีฝาปิด) | 159,000 | 158,000 | 1,000 | มี.ค.63 | กองช่าง | -อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามโครงการ | - เป็นโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) นำมาทำเป็นข้อบัญญัติ ปี พ.ศ. 2563 |
| 14 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ท่อ คสล. แบบฝ่าซีก (มีฝาปิด) หมู่ที่ 5 บ้านหนองคูน้อย | รางระบายน้ำ ท่อ คสล. แบบฝ่าซีก (มีฝาปิด) | 174,000 | 173,000 | 1,000 | มี.ค.63 | กองช่าง | -อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามโครงการ | - เป็นโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) นำมาทำเป็นข้อบัญญัติ ปี พ.ศ. 2563 |
| 15 | ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านน้ำคำ | ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร | 137,000 | 136,000 | 1,000 | ธ.ค.62 | กองช่าง | แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา | - เป็นโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) นำมาทำเป็นข้อบัญญัติ ปี พ.ศ. 2563 |

5

ยุทธศาสตร์  	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา	พัฒนาเส้นทางคมนาคม การจราจร ท่อระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐานสะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน) | หน่วยดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน ( การติดตามและประเมินผล) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านน้ำคำ | ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร | 170,000 | 169,000 | 1,000 | ธ.ค.62 | กองช่าง | แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา | - เป็นโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) นำมาทำเป็นข้อบัญญัติ ปี พ.ศ. 2563 |
| 17 | ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านนาเฮือง | ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร | 32,000 | 32,000 | - | ธ.ค.62 | กองช่าง | แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา | - เป็นโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) นำมาทำเป็นข้อบัญญัติ ปี พ.ศ. 2563 |
| 18 | ขยายท่อส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลน้ำคำ | ท่อส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน | 500,000 125,000 | - | - | - | กองช่าง |  | - โอนลดเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเรืออลูมิเนียมท้องแบนฯ |

6

ยุทธศาสตร์  	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา	พัฒนาเส้นทางคมนาคม การจราจร ท่อระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐานสะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน) | หน่วยดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน ( การติดตามและประเมินผล) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | ขยายท่อส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | ท่อส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน | 338,000 | 337,000 | 1,000 | ม.ค.63 | กองช่าง | แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา | - เป็นโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) นำมาทำเป็นข้อบัญญัติ ปี พ.ศ. 2563 |
| 20 | ธนาคารน้ำใต้ดิน | ระบบธนาคาร น้ำใต้ดิน | 200,000 | - | - | - | กองช่าง | - | - เป็นโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) นำมาทำเป็นข้อบัญญัติ ปี พ.ศ. 2563 |
| 21 | ต่อเติมปรับปรุง อาคารอเนกประสงค์ อบต.น้ำคำ | ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ | 200,000 | 199,500 | 500 | ธ.ค.62 | กองช่าง | แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา | - เป็นโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) นำมาทำเป็นข้อบัญญัติ ปี พ.ศ. 2563 |

7

ยุทธศาสตร์  	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา	พัฒนาเส้นทางคมนาคม การจราจร ท่อระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐานสะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน) | หน่วยดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน ( การติดตามและประเมินผล) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 บ้านโคกยาว | ต่อเติมศาลาประชาคม | 200,000 | 135,929 | 64,071 | ธ.ค.62 | กองช่าง | แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา | - เป็นโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) นำมาทำเป็นข้อบัญญัติ ปี พ.ศ. 2563 |
| 23 | ก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล | บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล | 250,000 | - | - | - | กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | - | - เป็นโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) นำมาทำเป็นข้อบัญญัติ ปี พ.ศ. 2563 |
|  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |

ยุทธศาสตร์  	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา 	การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน) | หน่วยดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน ( การติดตามและประเมินผล) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขยายเขตไฟฟ้า ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 | ขยายเขตไฟฟ้า | 100,000 | 91,201.43 | ,798.57 | ก.พ.63 | กองช่าง | แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา | - เป็นโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) นำมาทำเป็นข้อบัญญัติ ปี พ.ศ. 2563 |
| 2 | ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ 6 | ขยายเขตไฟฟ้า | 100,000 | 90,540.25 | 9,459.75 | ก.พ.63 | กองช่าง | แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา | - เป็นโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) นำมาทำเป็นข้อบัญญัติ ปี พ.ศ. 2563 |
| รวม |  |  | 200,000 |  |  |  |  |  |  |

9

ยุทธศาสตร์ 2 	การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนา	การพัฒนางานรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน) | หน่วยดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ต้นไม้งาม ไม่ระสายไฟ | ต้นไม้ตามถนนในเขตรับผิดชอบตามแนวเสาไฟฟ้า | 20,000 | - | - | - | สำนักปลัด งานป้องกันฯ | ตัดต้นไม้ ตามแนวสายไฟ | ต้นไม้ตามแนวเสาไฟฟ้า ไม่ระสายไฟ ตลอดเส้นทางในเขตรับผิดชอบ |
| 2. | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ | รณรงค์ ป้องกัน และจัดตั้งจุดให้บริการประชาชน | 40,000 | 30,664 | 9,336 | ธ.ค.62 | สำนักปลัด งานป้องกันฯ | - ช่วงเทศกาลปีใหม่ 63 | - รณรงค์การป้องกัน ลดอุบัติเหตุทางถนน - จัดตั้งจุดให้บริการประชาชน |
| 3. | เพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | จัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน | 50,000 | - | - | - | สำนักปลัด งานป้องกันฯ | ฝึกอบรม ทบทวน |  |
| 4. | รณรงค์สวมหมวกนิรภัย | จัดการฝึกอบรมและออกรณรงค์ในพื้นที่ | 10,000 | - | - | - | สำนักปลัด งานป้องกันฯ | ฝึกอบรม และออกรณรงค์ในเขตตำบล |  |
| 5. | อบรมความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในโรงเรียน | จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ | 25,000 | 24,900 | 100 10 | ก.พ.63 | สำนักปลัด งานป้องกันฯ | ดำเนินการฝึกอบรมให้กับนักเรียนในเขตตำบลน้ำคำ | -นักเรียน ได้รับความรู้และได้ฝึกการปฏิบัติจริง |

ยุทธศาสตร์ 2 	การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนา	การพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยเน้นหลักคุณธรรม ศีลธรรม

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน) | หน่วยดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | อบรมความรู้การป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน | จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ ข้าราชการและพนักงาน | 15,000 -15,000 | - | 0 | ก.ย.62 | สำนักปลัด งานป้องกันฯ | ฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติภาคสนาม | โอนลด 15,000 บาท |
| 7. | อบรมความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชาชน ต.น้ำคำ | จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ประชาชนใน ต.น้ำคำ | 25,000 -25,000 | - | 0 | ก.ค.-ส.ค.62 | สำนักปลัด งานป้องกันฯ | ฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติภาคสนาม | โอนลด 25,000 บาท |
| 8. | ฝายชะลอน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งพื้นที่ตำบลน้ำคำ | ฝายชะลอน้ำ | 30,000 | 20,000 | 10,000 | พ.ย.62 | สำนักปลัด งานป้องกันฯ | จัดทำฝายชะลอน้ำ | เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 2 |
| 9. | วัสดุเครื่องแต่งกาย | ชุดปฏิบัติงานของ อปพร. | 200,000 +40,000 | 239,400 | 600 | มี.ค.63 | สำนักปลัด งานป้องกันฯ | ชุดปฏิบัติงาน อพปร. | โอนเพิ่ม 40,000 บาท |
| 10. | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | เรืออลูมิเนียมท้องแบน เครื่องยนต์ 40 แรงม้า | 375,000 | 373,991.75 | 1,008.25 11 | เม.ย.63 | สำนักปลัด งานป้องกันฯ | อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง | โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 375,000 บาท |

ยุทธศาสตร์ 2 	การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนา	การพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยเน้นหลักคุณธรรม ศีลธรรม

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน) | หน่วยดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วัสดุการศึกษา) | จัดซื้อ จัดหา สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ พัฒนาการเรียนรู้ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | 186,780 | - | - | - | กองการศึกษา | จัดซื้อวัสดุรายหัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - เด็กมีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย และครบถ้วน |
| 2. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอาหารกลางวัน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 323,400 | 66,000 102,040 | 155,360 | ธ.ค.62 ม.ค.63 | กองการศึกษา | โอนจ่ายค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน | - เด็กได้รับการดูแลเรื่องอาหารกลางวันอย่างครบถ้วน ทั่วถึง |
| 3. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) | อุดหนุนเงินสำหรับอาหารกลางวัน รร.บ้านคำสร้างช้าง รร.โชคชัยพรตาดไฮ รร.นาเฮืองนางช้างเฒ่า รร.บ้านน้ำคำ | 1,364,000 440,000 244,000 376,000 304,000 | - 220,000 122,000 190,000 152,000 | - 220,000 122,000 186,000 152,000 12 | ธ.ค.62- ม.ค.63 | กองการศึกษา | - การอุดหนุนงบประมาณด้านอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนภายใต้ความรับผิดชอบเนื่องจากเป็นโรงเรียนในพื้นที่ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ | เดือนละ 25% ของวงเงินจัดสรร |
| ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยเน้นหลักคุณธรรม ศีลธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน) | หน่วยดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล) | หมายเหตุ |
| 4. | อาหารเสริมนม | จัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับเด็ก ศพด. และเด็กนักเรียนโรงเรียนฯ | 779,894 | 134,019.16 71912.72 62,106.44 156,900.48 | 354,955.20 | ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มีค.63 | กองการศึกษา | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -จัดหาอาหารเสริมนม ให้แก่เด็กนักเรียนทั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนฯ |
| 5. | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | ส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชน | 100,000 | 90,000 | 10,000 | ม.ค.62 | กองการศึกษา | จัดโครงการกิจกรรมสำหรับเด็ก ในเขตตำบลน้ำคำ |  |
| 6. | อุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นแนวทางปฏิรูปการศึกษา | ส่งเสริมกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นแนวทางปฏิรูปการศึกษา | 40,000 | - | - |  | กองการศึกษา | อุดหนุนให้กับ รร.น้ำคำวิทยาคม |  |

13

| ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยเน้นหลักคุณธรรม ศีลธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน) | หน่วยดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล) | หมายเหตุ |
| 7. | อุดหนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-net) | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-net) | 40,000 | - | - |  | กองการศึกษา | อุดหนุนให้กับ รร.บ้านน้ำคำ |  |
| 8. | อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียน ฝึกอาชีพก่อสร้าง (ช่างปูน) | ส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียน ฝึกอาชีพก่อสร้าง (ช่างปูน) | 40,000 | - | - | ม.ค.62 | กองการศึกษา | อุดหนุนให้กับ รร.บ้านนาเฮือง นางช้างเฒ่า |  |
| 9. | อุดหนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน | เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน | 40,000 | - | - |  | กองการศึกษา | อุดหนุนให้กับ รร.คำสร้างช้าง |  |
| 10. | อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียน การปูกระเบื้องพื้นฐาน 25 ชม. | ส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียน การปูกระเบื้องพื้นฐาน 25 ชม. | 40,000 | - | - | - | กองการศึกษา | อุดหนุนให้กับ รร.โชคชัยพร ตาดไฮ |  |

14

| ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยเน้นหลักคุณธรรม ศีลธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน) | หน่วยดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล) | หมายเหตุ |
| 11. | โครงการค่ายภาษาอังกฤษ | ส่งเสริมด้านภาษา | 50,000 | - | - | - | กองการศึกษา |  |  |
| 12. | โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ ศพด. | พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก | 50,000 | - | - | - | กองการศึกษา |  |  |
| 13. | โครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย | ส่งเสริมและพัฒนา พ่อแม่ ผู้ปกครอง | 30,000 | - | - |  | กองการศึกษา |  |  |
| 14. | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การอ่าน | ส่งเสริมการเรียนรู้การอ่านสำหรับเด็ก | 100,000 | 19,000 81,000 | - | ก.พ.63 มี.ค.63 | กองการศึกษา | ส่งเสริมทักษะการอ่านสำหรับเด็ก มีหนังสือ และอุปกรณ์อื่นๆ |  |

15

ยุทธศาสตร์ 2	การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนา	พัฒนาสุขภาวะ ทั้งกาย จิตใจ ปัญญา และพัฒนาสถานที่อยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะ ได้มาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน) | หน่วยดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | อบต.ห่วงใยใส่ใจสุขภาพประชาชน | จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้พร้อมกับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่นการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคในพื้นที่ | - | - | - | - | กอง สาธารณสุข | -ป้องกันควบคุมโรคระบาด หรือโรคอุบัติใหม่ แก่ประชาชนในพื้นที่ |  |
| 2. | กำจัดขยะในชุมชน | อบรมความให้ความรู้ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ | 50,000 | - | - | - | กอง สาธารณสุข | จัดกิจกรรมรณรงค์ การกำจัดขยะในชุมชน | -จัดทำรณรงค์เรื่องการกำจัดขยะในครัวเรือน - จัดทำถังขยะอันตราย สำหรับหมู่บ้าน ๆ ละ 1 ถัง |
| 3. | ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงออกกำลังกาย | กิจการส่งเสริมการออกกำลังกาย เช่น แข่งขันวิ่งมินิมาราธอน, แอโรบิค | 40,000 | 19,587 | 20,413 16 | มี.ค.63 | กอง สาธารณสุข | จัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนและแอโรบิค บริเวณหนองโจด |  |
| ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ แนวทางการพัฒนา พัฒนาสุขภาวะ ทั้งกาย จิตใจ ปัญญา และพัฒนาสถานที่อยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะ ได้มาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน) | หน่วยดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล) | หมายเหตุ |
| 4. | ป้องกันและควบคุมโรคเลือดออก | รณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก | 100,000 | - | - | - | กองสาธารณสุข | จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ออกรณรงค์ตามพื้นที่เสี่ยง |  |
| 5. | เด็กรุ่นใหม่ ใส่ใจ รู้ทัน ป้องกันโรคติดต่อ | อบรมให้ความรู้ ดูแลป้องกันโรคติดต่อ | 20,000 | - | - | - | กองสาธารณสุข | - |  |
| 6. | ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ | อบรมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ | 20,000 | - | - | - | กอง สาธารณสุข | จัดการรณรงค์ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ |  |
| 7. | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ | ฝึกอบรม สัมนา | 50,000 | - | - | - | กองสาธารณสุข | - |  |

17

ยุทธศาสตร์ 2	การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนา	พัฒนาสุขภาวะ ทั้งกาย จิตใจ ปัญญา และพัฒนาสถานที่อยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะ ได้มาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน) | หน่วยดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | ระบบหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน | ฝึกอบรมให้ความรู้และค่าเวชภัณฑ์ | 30,000 | 17,000 12,720 | 280 | ธ.ค.62 ม.ค.63 | กองสาธารณสุข | ฝึกอบรม ทบทวน |  |
| 9. | อุดหนุนโครงการชุมชนน้ำคำลดเสี่ยงลดโรค | ชุมชนน้ำคำลดเสี่ยงลดโรค | 50,000 | - | - | - | กองสาธารณสุข | อุดหนุน รพ.สต.น้ำคำ |  |
| 10. | อุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพ ด้วย 3อ. ๒ส. รพ.สต.หนองคูน้อย | ส่งเสริมสุขภาพ ด้วย 3อ. ๒ส. รพ.สต.หนองคูน้อย | 50,000 | - | - | - | กองสาธารณสุข | อุดหนุน รพ.สต. |  |

18

ยุทธศาสตร์ 2	การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนา	การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน) | หน่วยดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศตส.อ.) | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศตส.อ.) | 50,000 | - | - | - | กองสาธารณสุข | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอไทยเจริญ |  |

19

ยุทธศาสตร์ 2	การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนา	ส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟูกิจกรรมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวมทั้งปกป้องคุ้มครอง บูรณะ  บำรุงรักษาศาสนสถานต่างๆ

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน) | หน่วยดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น | ฝึกอบรม ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเยาวชน | 30,000 | - | - | - | กองการศึกษา |  |  |
| 2. | ประเพณี ตำบลน้ำคำ | จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | 3000,000 | 20,000 30,000 | 250,000 | ธ.ค.62 | กองการศึกษา | -จัดกิจกรรมแห่ดาวในเทศกาลคริสมาตส์ | - ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เป็นการจัดกิจกรรม(สถานที่) สำหรับให้ประชาชนได้ทำกิจกรรมตามประเพณี |
| 3 | รวมน้ำใจประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท (ภูกอย) | นมัสการรอยพระพุทธบาท (ภูกอย) | 10,000 | 10,000 | - | ม.ค.63 | กองการศึกษา | - |  |
| 4. | งานบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร ประจำปี 2563 | บุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร ประจำปี 2563 | 50,000 | - | - 20 | พ.ค.63 | กองการศึกษา | อุดหนุนให้อำเภอไทยเจริญ |  |

ยุทธศาสตร์ 2	การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนา	ส่งเสริม สนับสนุน สงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน) | หน่วยดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | มอบเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ | มอบเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่ยากจน ไม่สามารถเลี้ยงชีพได้อย่างเพียงพอ | 8,352,200 | 648,500 641,400 645,400 644,300 644,700 652,200 | 4,480,200 | 1. ต.ค.62- มี.ค.63 | กองการศึกษา | จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน คน โดยผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย,ธนาคารออมสิน , ธกส. |  |
| 2. | ค่าเบี้ยยังชีพ คนพิการ | มอบเบี้ยยังชีพแก่คนพิการที่ยากจน ไม่สามารถเลี้ยงชีพได้อย่างเพียงพอ และได้รับการจดทะเบียนคนพิการตามกฎหมาย | 3,072,000 | 215,200 211,200 212,800 210,400 212,000 215,200 | 1,796,800 | 1. ต.ค.62- มี.ค.63 | กองการศึกษา | จำนวนผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน 268 คน โดยผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย,ธนาคารออมสิน , ธกส |  |
| 3. | ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | การมอบเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ที่ยากจนไม่สามารถเลี้ยงชีพได้อย่างเพียงพอ | 60,000 | 18,000 | 42,000 21 | 1. ต.ค.62- มี.ค.63 | กองการศึกษา | จำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน 6 คน โดยผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย |  |

ยุทธศาสตร์ 2		การพัฒนาคนและสังคม

แนวทางการพัฒนา	ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเป็นชุมชนเข้มแข็ง

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน) | หน่วยดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | กิจกรรมผู้สูงอายุ ตำบลน้ำคำ | กิจกรรม นันทนาการ | 30,000 | - | - | เม.ย.62 | กองการศึกษา | จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ต.น้ำคำ |  |
| 2. | พัฒนาบทบาทสตรีในตำบลน้ำคำ | ฝึกอบรม ส่งเสริม สนับสนุน | 30,000 | - | - | - | กองการศึกษา | ฝึกอบรม ส่งเสริมกลุ่มสตรี |  |
| 3. | ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน | การท่องเที่ยวชุมชน | 30,000 | - | - | - | กองการศึกษา | ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน |  |
| 4. | แก้ไขปัญหายาเสพติดของวัยรุ่น | ฝึกอบรม | 20,000 | - | - | - | กองการศึกษา | - |  |
| 5. | ส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ | ส่งเสริม จัดกิจกรรม | 20,000 | 19,150 | 850 | ม.ค.63 | กองการศึกษา | -ออกร้านจำหน่ายสินค้า -จัดนิทัศการแสดงสินค้า |  |
| 6. | ส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ต.น้ำคำ | จัดการอบรม | 20,000 | - | - 22 | - | กองการศึกษา | ฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้ด้วยโอกาส |  |
| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน) | หน่วยดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล | หมายเหตุ |
| 7. | หมู่บ้านจัดการตนเองเพื่อความอบอุ่นยั่งยืน | อบรมเชิงปฏิบัติการ | 150,000 | - | - | - | กองการศึกษา | ฝึกอบรม หมู่บ้านจัดการตนเองเพื่อความยั่งยืน |  |
| 8. | แข่งขันกีฬาภายในตำบลน้ำคำ | จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | 100,000 | 36,900 63,100 | - | พ.ย.62 ม.ค.63 | กองการศึกษา | จัดการแข่งขันกีฬาภายในและ ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอำเภอ |  |
| 9. | จัดกิจกรรมวันเยาวชน | จัดกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุน | 40,000 | - | - | - | กองการศึกษา | - |  |
| 10 | สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | จัดกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุน | 30,000 | 8,777 | 21,223 | มี.ค.63 | กองการศึกษา | จัดกิจการ การส่งเสริม ทางด้านอาชีพ |  |
| 11. | ขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตำบลน้ำคำ | อบรมเชิงปฏิบัติการ | 30,000 | - | - | - | กองส่งเสริมการเกษตร | ฝึกอบรมเกษตรยั่งยืนให้กับกลุ่มเกษตรกร |  |
| 12. | โครงการจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชแจกจ่ายเกษตรในฤดูแล้ง | เมล็ดพันธุ์พืชแจกจ่ายเกษตรในฤดูแล้ง | 20,000 | - | - 23 | - | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |

ยุทธศาสตร์ 2		การพัฒนาคนและสังคม

แนวทางการพัฒนา	ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเป็นชุมชนเข้มแข็ง

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน) | หน่วยดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง | อบรมเชิงปฏิบัติการ | 30,000 | - | - | - | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |
| 14. | ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร | อบรมให้ความรู้ ส่งเสริม สนับสนุน | 20,000 | - | - | - | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |
| 15. | ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย | อบรมให้ความรู้ | 20,000 | - | - | - | กองส่งเสริมการเกษตร | ฝึกอบรม ส่งเสริมด้านสินค้าเกษตรปลอดภัย |  |
| 16. | ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในชุมชนตำบลน้ำคำ | อบรมให้ความรู้ ส่งเสริม สนับสนุน | 30,000 | - | - | - | กองส่งเสริมการเกษตร | ฝึกอบรม ส่งเสริมด้านเกษตรอินทรีย์ |  |

24

ยุทธศาสตร์ 5		การพัฒนาการเมือง  การปกครองและการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนา	การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน) | หน่วยดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | จัดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | 40,000 | 27,960 | 12,040 | ม.ค.63 | สำนักปลัด | - เป็นการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับรัฐพิธีต่างๆ เกี่ยวกับสถาบันฯ |  |
| 2. | ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับหมู่บ้านและตำบล | จัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนา กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ | 30,000 | - | - | - | สำนักปลัด | ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) -จัดทำติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2563 |  |
| 3. | สอบเขตสาธารณะในพื้นที่ตำบลน้ำคำ | รางวัด สอบเขตที่สาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ตำบลน้ำคำ | 30,000 | - | - 25 | - | สำนักปลัด | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังมีค้างจากปีที่แล้ว ที่กำลังดำเนินการอยู่ |  |
| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน) | หน่วยดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผล | หมายเหตุ |
| 4. | อบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 | จัดอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ให้กับผู้บริการ สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง | 25,000 | - | - |  | สำนักปลัด | ฝึกอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารและกฎหมายน่ารู้ |  |
| 5. | พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ อบต.น้ำคำ | จัดการอบรมและศึกษาดูงาน | 150,000 | 4,000 36,000 110,000 | - | ก.พ.63 ถึง มี.ค.63 | สำนักปลัด | -จัดการฝึกอบรม - ศึกษาดูงาน |  |
| 6. | ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน | เงินอุดหนุน อปท. | 25,000 | 25,000 | - | ธ.ค.62 | สำนักปลัด | อุดหนุน อบต.ส้มผ่อ |  |
| 7. | โครงการงานรัฐพิธี | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 15,000 | 15,000 | - | พ.ย.62 | สำนักปลัด | อุดหนุนอำเภอไทยเจริญ |  |
| 8. | โครงการรับบริจาคโลหิต | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 6,000 | 6,000 | - | พ.ย.62 | สำนักปลัด | อุดหนุนอำเภอไทยเจริญ |  |
| 9. | อบรมคุณธรรมจริยธรรมการปฏิบัติราชการส่วนท้องถิ่น | อบรมคุณธรรมจริยธรรมการปฏิบัติราชการ | 30,000 | - | - | - | สำนักปลัด |  |  |

26

ยุทธศาสตร์ 5		การพัฒนาการเมือง  การปกครองและการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมมาภิบาล

แนวทางการพัฒนา	การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณ คงเหลือ | ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน) |  |  | หน่วยดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 50,000 | 23,650 | 26,350 | ม.ค.63 |  |  | สำนักปลัด | จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ใน สนง. สำนักปลัด |  |
| 2. | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | 30,000 | 3,107 | 26,893 | ก.พ.63 |  |  | สำนักปลัด | จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน และอุปกรณ์งานครัว |  |
| 3. | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น | จัดซื้อน้ำมัน สำหรับรถยนต์ราชการ | 300,000 | 15,700 13,790 23,600 19,200 22,400 | 205,310 | 1.พ.ย.62 - มี.ค.63 |  |  | สำนักปลัด | จัดซื้อน้ำมัน น้ำมันเครื่อง สำหรับรถยนต์ราชการ กข.6868 , กง. 9184 บต. 8198 รถน้ำเอนกประสงค์ |  |
| 4. | วัสดุคอมพิวเตอร์ | วัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | 30,000 | - | - | - |  |  | สำนักปลัด | จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ |  |
| 5. | วัสดุเครื่องดับเพลิง | จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง | 60,000 | - | - | - |  |  | งานป้องกัน สำนักปลัด | จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เติมน้ำยาเคมีดับเพลิง |  |
| 6. | วัสดุเครื่องแต่งกาย | เครื่องแต่งกาย อปพร. | 200,000 +40,000 | 239,400 | 600 | มี.ค.63 |  |  | งานป้องกัน สำนักปลัด | ชุดปฏิบัติงาน อปพร. |  |
| 7. | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 20,000 | - | - 27 | - |  |  | งานป้องกัน สำนักปลัด | จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ยานพาหนะ |  |
| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณ คงเหลือ |  | ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน) |  | หน่วยดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล) | หมายเหตุ |
| 8. | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 50,000 | 9,220 | 40,780 |  | ม.ค.63 |  | กองคลัง | จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกองคลัง |  |
| 9. | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 10,000 | 2,500 | 7,500 |  | มี.ค.63 |  | กองคลัง | จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เพื่อใช้ในกองคลัง |  |
| 10. | วัสดุคอมพิวเตอร์ | จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | 50,000 | 8,100 5,400 14,000 | 22,500 |  | ธ.ค.62 ก.พ.63 มี.ค.63 |  | กองคลัง | จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์คอมฯเพื่อใช้ในกองคลัง |  |
| 11. | วัสดุอื่น ๆ | จัดซื้อวัสดุสำหรับกิจการประปา | 500,000 | 106,660 24,819 9,284 28,985 | 330,252 |  | ต.ค.62 พ.ย.62 ก.พ.63 มี.ค.63 |  | กองคลัง | จัดซื้อ สารส้ม ปูนขาว คลอรีน สำหรับกิจการประปาของ อบต. |  |
| 12. | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 50,000 | 845.50 | 49,154.50 |  | มี.ค.63 |  | กองการศึกษา | จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน |  |
| 13 | จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 10,000 | - | - 28 |  | - |  | กองการศึกษา |  |  |
| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณ คงเหลือ |  | ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน) |  | หน่วยดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล) | หมายเหตุ |
| 14. | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | 50,000 | - | - |  | - |  | กองการศึกษา | จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์คอมฯ เพื่อใช้ในกองการศึกษา |  |
| 15. | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 20,000 | - | - |  | - |  | กองสาธารณสุข | จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน |  |
| 16. | วัสดุคอมพิวเตอร์ | จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | 20,000 | - | - |  | - |  | กองสาธารณสุข | จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับคอมพิวเตอร์ |  |
| 17. | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 60,000 | - | - |  | - |  | กองสาธารณสุข | จัดซื้อวัคชิน และอุปกรณ์ในการควบคุมและป้องกันโรค |  |
| 18. | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | ไฟไซเรนติดรถยนต์ | 25,000 | 25,000 | - |  |  | พ.ย.62 | กองสาธารณสุข | จัดซื้อชุดไฟไซเรน รถฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ |  |
| 19. | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 30,000 | 6,300 | 23,700 29 |  |  | ธ.ค.62 | กองช่าง | จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานเพื่อใช้ในกองช่าง |  |
| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณ คงเหลือ |  | ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน) |  | หน่วยดำเนินการ | ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล) | หมายเหตุ |
| 20. | วัสดุคอมพิวเตอร์ | จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | 20,000 | 5,400 4,000 | 10,600 |  |  | ธ.ค.62 มี.ค.63 | กองช่าง | จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์คอมฯ เพื่อใช้ในกองช่าง |  |
| 21. | วัสดุก่อสร้าง | วัสดุ อุปกรณ์ งานก่อสร้าง | 15,000 | - | - |  |  | - | กองช่าง |  |  |
| 22. | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 15,000 | - | - |  |  | - | กองส่งเสริมการเกษตร | จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สนง. |  |
| 23. | วัสดุคอมพิวเตอร์ | จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | 10,000 | - | - |  |  | - | กองส่งเสริมการเกษตร | จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ |  |
| 24. | ครุภัณฑ์การเกษตร | เครื่องพ่นหมอกควัน | 118,000 | 118,000 | - |  |  | มี.ค.63 | กองส่งเสริมการเกษตร | จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันจำนวน 2 เครื่อง |  |
| 25. | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เครื่องปรับอากาศ | 36,000 | - | - |  |  | - | กองคลัง |  |  |
| 26. | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ตู้เก็บเอกสาร | 22,000 | 22,000 | - |  |  | พ.ย.62 | กองคลัง | ตู้เก็บเอกสาร |  |
| 27. | ครุภัณฑ์อื่น | ปั๊มสูบน้ำและ ซัมเมอร์ส | 146,000 | - | - |  |  | - | กองคลัง | ปั๊มสูบน้ำ ซัมเมอร์ส |  |

30